S P R A W O Z D A N I E

z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 21 września 2012r. do dnia 10 października 2012r.

W dniu 27 września 2012r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. ,,Modernizacja dróg gminnych we wsiach Nowy Szelków – Smrock - Kolonia”.

W dniu 28 września 2012r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert o udzielenie zamówienia publicznego                   Nr 271.9.2012 na wdrożenie projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”.

W dniu 9 października 2012r. wydano Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szelkowie.

Wydano :

- 1 decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 28 decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego,

- 2 decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego,

- 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,

- 2 decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości,

- 1 decyzję w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

- 6 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania

pieniężnego na kwotę 1.089,00 zł,

- wyrażono zgodę na umorzenie zaległości podatku od spadków i darowizn na kwotę

714,00 zł,

- 5 decyzji dla osób fizycznych na usunięcie drzew z terenu nieruchomości. 
        zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,

- 1 decyzję zezwalającą na budowę zjazdów z dróg gminnych na posesje.

Wpłynęło 9 wniosków do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  w tym:

-  1 dotyczyła rejestracji nowych wpisów działalności gospodarczej,

-  4 dotyczyło wprowadzenia zmian we wpisach,

-  2 zaprzestanie działalności,

-  1 zawieszenie działalności,

-  1 wznowienie działalności.

Wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie komunalizacji ,,Agronomówki” na ul. Mazowieckiej 1 w Makowie Mazowieckim wraz z działką.

Wpłynęła pozytywna opinia z Ministerstwa Administracji i Centralizacji dotycząca herbu i symboli ustalonych przez Radę Gminy.

Do dnia 30 września br. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych do  spożycia  w miejscu i poza miejscem sprzedaży dokonali opłaty    III raty za posiadane   zezwolenia. Wydana została jedna decyzja na wygaśnięcie zezwolenia z powodu niedokonania opłaty  w ustawowym terminie za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – TANK” Mirosław Głażewski, ul. Kościuszki 11, 06 – 216 Sypniewo - wykonujący ,,Modernizację dróg gminnych  w  Nowym Szelkowie i Smrocku – Kolonii” zgłosił do odbioru zakończenie prac.  Prace nie zostały odebrane, ponieważ komisja odbiorowa w dniu 3 października br. wniosła uwagi co do jakości wykonanego remontu. Stwierdzone usterki Wykonawca zobowiązany jest naprawić w terminie 14 dni.

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zadanie „Modernizacja dróg gminnych we wsi Dzierżanowo”. Wykonawcą jest Firma „BUDOMOST” Sp. z o.o., Zaścianki, ul. Baranowicka 37, Białystok za kwotę 146.298,05 zł brutto. W/w zadanie obejmuje trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową średniorozpadową  K2 65 i  żwirami sortowanymi odcinek 1300 mb oraz wykonanie nawierzchni żwirowej na odcinku 560 mb. Prace na drodze zostały rozpoczęte w dniu 9 października br.

Ogłoszono przetarg na „Dostawę oleju opałowego do budynku administracyjno                 - dydaktycznego w Szelkowie”. Zamówienie obejmuje dostawę 60.000 l oleju. Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczono na dzień 15 października br.

Podpisana została umowa ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Szelkowie na obsługę kotłowni olejowej w budynku administracyjno – dydaktycznym oraz w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szelkowie.

Przesunięto terrmin składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków” do dnia             22 października br.

Ogłoszono zapytanie ofertowe Nr 271.15.2012 w ramach uczestnictwa w projekcie ,,Idziemy po rozwój” polegające na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów oraz Nr 271.16.2012 także w ramach w/w projektu na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Szelkowie.

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,, Wykonanie instalacji wentylacji    i osuszania powietrznego w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Szelkowie.         W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w/w zadania, złożoną przez firmę: DOP – Project, ul. Dymna 11, 02- 411 Warszawa za cenę brutto w wysokości 62.182,16 zł.

Dokonano przeglądu pogwarancyjnego ,,Modernizacji drogi gminnej we wsi Zakliczewo”.

Przetarg na zakup wozu strażackiego organizowany przez  Komendę Wojewódzką Państwowej Staży Pożarnej w Warszawie został unieważniony z powodu braku ofert w interesującym nas zakupie. Ogłoszony zostanie przetarg na zakup samochodu przez Gminę Szelków.

W dniu 26 września 2012r. został podpisany aneks z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie  w ramach projektu pn. „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków” ze zmienioną wartością projektu oraz zmianą kosztów kwalifikowalnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań   o udzielenie zamówień publicznych wartość całkowita projektu (nadzór inwestorski oraz roboty budowlane) wynosi 3.059.905,67 zł, wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 3.059.905,67 zł, kwota dofinansowania wynosi 2.600.919,82 zł.

W dniu 26 września 2012r. został podpisany aneks z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Remont  budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica” ze zmienionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W dniu 28 września 2012r. złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o płatność pośrednią dla zadania pn. „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem                           i pomieszczeniami   przedszkolnymi   w   miejscowości  Stary  Szelków” na kwotę  378.222,64zł.

W dniu 28 września 2012r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o płatność ostateczną dla zadania pn.    „Remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną – świetlica” na kwotę  74.525,00zł.

W dniu 4 października 2012r. została podpisana umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Szelków”. Wartość wynagrodzenia wyniesie:

- za  demontaż, transport i utylizację 1.538,00 m2   -  11.627,28 zł,

- za odbiór, wywóz i utylizację  12.766,00 m2     -   68.563,68 zł.

Łącznie cena ofertowa wyniosła brutto kwotę 80.563,68 zł.

W dniu 9 października 2012r. wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Makowie Maz o wydanie pozwolenia na „Przebudowę drogi gminnej Nr 20/14             w miejscowości Bazar”.  Po uzyskaniu pozwolenia  zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę. Wg kosztorysu inwestorskiego koszt całej inwestycji wyniesie 733.307,74 zł.

Dnia 9 października 2012r. odbyłem 2 zebrania wiejskie we wsiach: Chyliny                            oraz Ciepielewo, na których przyjęto Plany Odnowy tych Miejscowości na lata 2012-2019, niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie w ramach Lokalnej Grupy Działania     ,, Orzyc-Narew”.

W ramach Zarządzania Kryzysowego braliśmy udział w ćwiczeniach ,,MAKOVIA 2012”.

Opracowano projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy w Szelkowie.

Sporządziła:

Justyna Godlewska