S P R A W O Z D A N I E

z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 20 marca 2013r. do dnia 7 maja 2013r.

W dniu 28 marca 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok.

W dniu 28 marca 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2012 rok samorządowych instytucji kultury w Szelkowie.

W dniu 12 kwietnia 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Przeradowo.

W dniu 15 kwietnia 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”.

W dniu 22 kwietnia 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczestników projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”.

W dniu 29 kwietnia 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

W dniu 6 maja  2013r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny          i wyboru ofert o udzielenie zamówienia publicznego Nr 271.5.2013 na zadanie pn. ,,Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie”.

Wydano:

- 29 decyzji w sprawie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

-  1 decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

-  6 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

-  4 decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku rolnego,

-  1 decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,

-  2 decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości,

-  1 decyzję w sprawie wymiaru podatku leśnego,

- 7 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu zakupu gruntów na powiększenie 
       gospodarstwa rolnego,

- 16 decyzji w sprawie umorzenia zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na 
        kwotę 5.650,00 zł,

- 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania 
         pieniężnego na kwotę 246,00 zł,

- 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 
       12.059,00 zł,

- 3 decyzje zatwierdzające podział działek,

- 3 postanowienia opiniujące podział działek,

- 10 decyzji zezwalających na usuniecie drzew z terenów nieruchomości,

-  3 decyzje na lokalizację zjazdów na posesję z dróg gminnych w miejscowościach 
       Zakliczewo i Dzierżanowo.

Wpłynęło 10 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym:

- 2 dotyczyły nowego wpisu do działalności gospodarczej,

- 3 dotyczy zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

- 4 dotyczyły wprowadzenia zmian we wpisach,

- 1 dotyczyło zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej.

Przygotowane zostały 3 wnioski o założenie ksiąg wieczystych.

Po otrzymaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań archeologicznych przekazano plac budowy w miejscowości Bazar Wykonawcy, który przystąpił do realizacji inwestycji. Termin wykonania I etapu ze względu na warunki atmosferyczne i przedłużające się określenia warunków realizacji inwestycji został przedłużony do dnia 30 czerwca br. Ponadto ze wstępnych  rozmów przeprowadzonych z wykonawcą prawdopodobnie będziemy mogli liczyć na wykonanie całego odcinka drogi jeszcze w tym roku.

Podpisane zostało porozumienie z Państwem Anną i Janem Chylińskimi na przekazanie nieodpłatne odcinka drogi we wsi Smrock-Dwór. Jednak w dalszym ciągu nie udało się dojść do porozumienia z Lasami Państwowymi na przekazanie odcinka drogi biegnącej po ich gruntach.

Zlecono geodecie wznowienie granic dróg w miejscowościach: Ciepielewo, Zakliczewo, Magnuszew Mały, Orzyc.

Wraz ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nasza Gmina dostosowała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków do wytycznych zawartych w w/w ustawie. Ustawodawca nie określił minimalnej częstotliwości wnoszenia opłaty, zrzucając to na Radę Gminy, która przy ustalaniu częstotliwości wnoszenia opłaty uwzględniła również warunki miejscowe.

Rada Gminy zróżnicowała, zatem opłatę za gospodarowanie odpadami                          w gospodarstwie domowym, ze względu na ilość osób zamieszkujących gospodarstwo w Gminie Szelków.

Wraz z uchwalaniem przez Radę Gminy wzoru deklaracji, w uchwale został określony również termin składania pierwszej deklaracji (tj. 20 kwietnia br.)                     o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas składania deklaracji interesanci – właściciele nieruchomości zamieszkałej – zostali poinformowani o prawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych zgodnie                 z przyjętym w regulaminie systemem „dualnym” – dzieląc odpady na suche i mokre, otrzymując przy tym informacyjną ulotkę. Jednak wciąż czekamy na pozostałe deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie złożenie deklaracji będzie skutkowało naliczeniem miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi, zgodnie z ustawą                      o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Na dzień 6 maja wpłynęło 690 szt. deklaracji.

Obecnie gmina przygotowuje dokumenty przetargowe, zgodnie z prawem zamówień publicznych. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu będzie odbierał od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie 1 raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu.

W dniu 26 marca 2013r. odbyła się Konferencja inauguracyjna projekt ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków”.

Dnia 17 kwietnia br. wpłynęła zaliczka na w/w zadanie w kwocie ok. 1,1 mln zł. Do udziału w projekcie zgłosiło się 53 chętnych, z tego 50 osób umieszczono na liście do realizacji projektu i 3 na liście rezerwowej.

W dniu 28 marca br. przygotowano i złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o płatność pośrednią dla zadania pn. „Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków” na kwotę     357.240,18 zł.

W dniu 3 kwietnia br. dokonano częściowego odbioru robót w/w zadania zgodnie           z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy                   z Wykonawcą robót. Zakres wykonanych i odebranych robót obejmował: częściowe wykonanie instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej oraz instalacje oświetlenia i siły. Wartość odebranych i zafakturowanych robót wynosi 155.262,88 zł brutto.

W dniu 8 kwietnia 2013r. dokonano odbioru komisyjnego wymienionej podłogi            w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szelkowie.

W dniu 15 kwietnia br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych            w Warszawie poinformowała o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią dla w/w zadania i przekazała kwotę w wysokości 357.240,18 zł.

W dniu 6 maja  2013r. dokonano otwarcia ofert na ,,Remont świetlicy wiejskiej              w Ciepielewie”. Wpłynęło 5 ofert na w/w zadanie. Na chwilę obecną trwają prace komisji.

W związku z realizacją w/w przygotowano i przesłano do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informację zmieniającą zadeklarowane w harmonogramie wydatków terminy i kwoty.

Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szelków”. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.

Przygotowano i złożono kompletną dokumentację w formie kopii                                  z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla               w/w zadania.

Trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie przedsiębiorstwa na odbiór odpadów komunalnych oraz na wyłonienie wykonawcy na oczyszczalnię ścieków          w Starym Szelkowie.

Planowane są roboty drogowe na drogach gminnych związane z cząstkowym remontem i naprawą dróg żwirowo - gruntowych. Ubytki nawierzchni zostaną uzupełnione kruszywem naturalnym. Do remontu cząstkowego kwalifikuje się większość nawierzchni dróg gruntowo – żwirowych. Oszacowano potrzeby zakupu kruszywa naturalnego ok. 3.000 ton. Przy zakupie takiej ilości wyłonienie wykonawcy remontów cząstkowych musi nastąpić w wyniku przetargu nieograniczonego, który został już ogłoszony. Otwarcie ofert w dniu 10 maja 2013r.

Drogi gminne, na których w latach ubiegłych wykonane było trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsją asfaltową średniorozpadową K2 65 i żwirami sortowanymi, a upłynął okres gwarancji zostaną objęte remontem cząstkowym związanym z łataniem dziur. Stan techniczny nawierzchni na niektórych odcinkach jest bardzo słaby. Jesteśmy na etapie oszacowania zakresu wykonania napraw dokonywanego z wykonawcą w miesiącu maju. Naprawami należy objąć                        18 odcinków dróg.

Ponadto rozpoczęto równanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowo - żwirowych.

Od dnia 2 kwietnia 2013r. w  lokalu Gminnego Ośrodka Kultury udzielana  jest   pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2013. Na dzień 6 maja 2013r  pomocy udzielono 150 rolnikom.

Od dnia 18.03.2013r. do dnia 7.05.2013r. mieszkańcy zalegający z wpłatami na budowę wodociągu dokonali wpłat na kwotę 1.050,00 zł. Pozostała kwota do uiszczenia przez odbiorców na dzień 6 maja br. wynosi 9.150,00 zł.

Odłowiono 1 psa na terenie miejscowości Chrzanowo i oddano do adopcji nowemu   właścicielowi.

W dniu 10 kwietnia 2013r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Gminy w Szelkowie.

W dniu 12 kwietnia 2013r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu                    i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Szelkowie.

W dniu 16 kwietnia 2013r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Gminy w Szelkowie.

W dniu 19 kwietnia 2013r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Szelkowie.

Opracowano projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy w Szelkowie.

Sporządziła:

Justyna Godlewska