| Załącznik Nr 6 Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 |
| --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan w ramach Funduszu Sołeckiego | Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego |
| Ogółem 241.251,86 zł 241.251,86 zł Sołectwo Bazar 12.549,04 zł 12.549,04 zł 600 60016 4270 Budowa progów zwalniających wraz z projektem i oznakowaniem W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem – 12.522,19 zł, całość finansowana ze środków FS - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wewnętrznej – 1.600,00 zł, z czego 1.573,15 zł stanowią środki budżetu Gminy, a 26,85 zł z FS 12.549,04 zł 12.549,04 zł Sołectwo Chyliny 9 700,83 zł 9 700,83 zł 9 700,83 zł 921 92109 4300 Położenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Chylinach W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - położenie kostki chodnikowej przy świetlicy – 8.691,13 zł, całość finansowana ze środków FS - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 984,00 zł, całość finansowana ze środków FS - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 30,00 zł z czego 25,70 zł pochodziło z FS, a 4,30 zł ze środków Gminy 9 700,83 zł 9 700,83 zł Sołectwo Ciepielewo 11 223,64 zł 11 223,64 zł 900 92109 4300 Remont świetlicy wiejskiej Ciepielewie W ramach przedsięwzięcia wyremontowana została kuchnia w świetlicy w całości finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. 2 500,00 zł 2 500,00 zł 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Ciepielewo Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 8.826,48 zł z czego 8.723,64 zł stanowiły środki FS, a 102,84 zł środki własne budżetu Gminy 8 723,64 zł 8 723,64 zł Sołectwo Dzierżanowo 13 225,85 zł 13 225,85 zł 13 225,85 zł 600 60016 4300 Budowa chodnika przed blokiem (wzdłuż drogi dojazdowej) W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - budowa chodnika pod blokiem – 11.844,92 zł, całość finansowana ze środków FS - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 738,00 zł, całość finansowana ze środków FS - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 649,99 z czego 642,93 zł finansowane było z FS, a 7,06 zł ze środków Gminy. 13 225,85 zł 13 225,85 zł Sołectwo Głódki 7 726,83 zł 7 726,83 zł 600 60016 4300 Remont pętli autobusowej - poszerzenie, utwardzenie nawierzchni i zamontowanie krawężników W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - remont pętli autobusowej – poszerzenie, utwardzenie nawierzchni – 6.904,46 zł, całość finansowana ze środków FS - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 738,00 zł, całość finansowana ze środków FS - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 90,00 zł, z czego 84,37 zł finansowane było z FS, a 5,63 zł ze środków Gminy. 7.726,83 zł 7.726,83 zł Sołectwo Grzanka 7 726,83 zł 7 726,83 zł 7 726,83 zł 600 60016 4270 Naprawa nawierzchni drogi nr 22 poprzez żwirowanie – ewentualnie Nr 79 Wykonano naprawę nawierzchni tylko drogi nr 22. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 8.147,52 zł, z czego 7.726,83 zł finansowane było z FS, a 420,69 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 7.726,83 zł 7.726,83 zł Sołectwo Kaptury 8 206,23 zł 8 206,23 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych w sołectwie Kaptury Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 8.826,48 zł, z czego 8.206,23 zł finansowane było z FS, a 620,25 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 8 206,23 zł 8 206,23 zł Sołectwo Chrzanowo 7 867,83 zł 7 867,83 zł 600 60016 4270 Naprawa nawierzchni drogi Nr 19 poprzez żwirowanie Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 8.147,52 zł, z czego 7.867,83 zł finansowane było z FS, a 279,69 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 7 867,83 zł 7 867,83 zł Sołectwo Laski 9 249,63 zł 9 249,63 zł 600 60016 4270 Zakup żwiru i żwirowanie odcinka drogi Nr 22 Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 9.505,44 zł, z czego 9.249,63 zł finansowane było z FS, a 255,81 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 9 249,63 zł 9 249,63 zł Sołectwo Magnuszew Duży 11 364,64 zł 11 364,64 zł 600 60016 4270 Remont drogi gminnej nr 156 Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 11.542,32 zł, z czego 11.364,64 zł finansowane było z FS, a 177,68 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 11 364,64 zł 11 364,64 zł Sołectwo Magnuszew Mały 11 956,84 zł 11 956,84 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych na terenie sołectwa Magnuszew Mały Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 12.221,28 zł, z czego 11.956,84 zł finansowane było z FS, a 264,44 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 11 956,84 zł 11 956,84 zł Sołectwo Makowica 12 661,84 zł 12 661,84 zł 600 60016 4270 Żwirowanie dróg oraz obniżenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa Makowica Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 12.900,24 zł, z czego 12.661,84 zł finansowane było z FS, a 238,40 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 12 661,84 zł 12 661,84 zł Sołectwo Nowy Strachocin 11 308,24 zł 11 308,24 zł 921 92109 4210 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie W ramach przedsięwzięcia zakupiono 200 szt. krzeseł Wenus do świetlicy za kwotę 11.308,62 zł, z czego 11.308,24 zł finansowane było z FS, a 0,38 zł stanowiły środki budżetu Gminy. 11 308,24 zł 11 308,24 zł Sołectwo Nowy Szelków 10 095,64 zł 10 095,64 zł 600 60016 4300 Wznowienie granic drogi Nr 53 w miejscowości Nowy Szelków za kwotę 2.500,00 zł, całość finansowana ze środków FS 10 095,64 zł 10 095,64 zł Remont drogi Nr 53 poprzez wyrównanie oraz nawiezienie żwiru za kwotę 7.595,64 zł. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 8.249,61 zł, z czego 7.595,64 zł finansowane było z FS, a 653,97 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. Sołectwo Orzyc 10 631,44 zł 10 631,44 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych na terenie sołectwa Orzyc Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 10.863,36 zł, z czego 10.631,44 zł finansowane było z FS, a 231,92 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 10 631,44 zł 10 631,44 zł Sołectwo Pomaski Małe 6 880,82 zł 6 880,82 zł 600 60016 4270 Zakup żwiru i żwirowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych na terenie sołectwa Pomaski Małe Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 7.468,56 zł, z czego 6.880,82 zł finansowane było z FS, a 587,74 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 6 880,82 zł 6 880,82 zł Sołectwo Pomaski Wielkie 8 460,03 zł 8 460,03 zł 600 60016 4270 Remont drogi wraz z naprawą przepustu drogowego na terenie sołectwa Pomaski Wielkie Wartość remontu drogi wyniosła 5.431,68 zł, z czego 5.261,88 zł finansowane było z FS, a 169,80 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. Remont przepustu wraz z rurami wyniósł 3.198,15 zł i w całości finansowany był z Funduszu Sołeckiego. 8 460,03 zł 8 460,03 zł Sołectwo Przeradowo 11 364,64 zł 11 364,64 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych na terenie sołectwa Przeradowo Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 11.542,32 zł, z czego 11.364,64 zł finansowane było z FS, a 177,68 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 11 364,64 zł 11 364,64 zł Sołectwo Rostki 7 191,03 zł 7 191,03 zł 7 191,03 zł 600 60016 4210 Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej Lustro drogowe wraz z usługą montażu kosztowało 2.312,40 zł, z czego 2.000,00 zł finansowane było z FS, a 312,40 zł dopłacono ze środków własnych budżetu Gminy. 2 000,00 zł 2 000,00 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Rostki Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 5.431,68 zł, z czego 5.191,03 zł finansowane było z FS, a 240,65 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 5 191,03 zł 5 191,03 zł Sołectwo Smrock-Dwór 9 221,43 zł 9 221,43 zł 9 221,43 zł 600 60016 4270 Zakup żwiru i żwirowanie najbardziej zniszczonych dróg gminnych na terenie sołectwa Smrock-Dwór Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 9.505,44 zł, z czego 9.221,43 zł finansowane było z FS, a 284,01 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 9 221,43 zł 9 221,43 zł Sołectwo Smrock-Kolonia 8 770,23 zł 8 770,23 zł 8 770,23 zł 600 60016 4300 Odkrzaczanie rowów wzdłuż dróg gminnych oraz zakup i żwirowanie drogi gminnej nr 112 W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - usługa odkrzaczania rowu – 8.770,23 zł, całość finansowana ze środków FS - usługa pogłębiania rowu 208,77 zł finansowana ze środków budżetu Gminy Żwirowania drogi gminnej nr 112 nie wykonano. 8 770,23 zł 8 770,23 zł Sołectwo Stary Strachocin 7 247,43 zł 7 247,43 zł 7 247,43 zł 600 60016 4270 Żwirowanie i profilowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Stary Strachocin Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 7.468,56 zł, z czego 7.247,43 zł finansowane było z FS, a 221,13 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 7 247,43 zł 7 247,43 zł Sołectwo Stary Szelków 13 084,85 zł 13 084,85 zł 13 084,85 zł 600 60016 4210 Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławek i koszy na śmieci W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały następujące koszty: - zdemontowano starą wiatę przystankową, ułożono kostkę brukową oraz wykonano fundament betonowy pod nową wiatę – 7.367,70 zł, z czego 6.215,30 zł finansowane było z FS, a 1.152,40 stanowiły środki własne budżetu Gminy, - zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wraz z koszem – 5.012,25 zł, całość finansowana ze środków FS, - zakupiono i zamontowano dwie ławki – 1.857,30 zł, całość finansowana ze środków FS - zakupiono mapę konieczną do montażu wiaty – 22,50 zł ze środków budżetu Gminy 13 084,85 zł 13 084,85 zł Sołectwo Zakliczewo 13 536,05 zł 13 536,05 zł 13 536,05 zł 600 60016 4270 Remont drogi gminnej nr 135/1 - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 13.579,20 zł, z czego 13.536,05 zł finansowane było z FS, a 43,15 zł stanowiły środki własne budżetu Gminy. 13 536,05 zł 13 536,05 zł |